Приложение

к распоряжению администрации

Поворинского муниципального

района от    .05.2025 г. №

План

мероприятий по подготовке  жилищно - коммунального комплекса и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г. в  Поворинском муниципальном районе Воронежской области.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить надлежащее обследование коммунальных сетей, замену ветхих сетей (не менее 5%) и изношенной инфраструктуры | МУП «Теплосети» г.Поворино | до 01.10.2025 г. |
| 2 | Обеспечить выполнение требований по готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» лиц, указанных в пунктах 1.2.-1.5. пункта 1 Правил. | МУП «Теплосети» г.Поворино, ООО УК "Регион", ООО СУК "Регион-45", ООО "ГарантСтрой", ТСЖ «Пионер», главы администраций городского и сельских поселений Поворинского муниципального района, отдел по образованию и молодежной политики, отдел по культуре, отдел по физической культуре и спорту | Согласно установленным срокам |
| 3 | Обеспечить наличие запасов резервного топлива | МУП «Теплосети» г.Поворино | до 01.10.2025 г. |
| 4 | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2025-2026 годов | МУП «Теплосети» г.Поворино | до 30.08.2025г. |
| 5 | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | МУП «Теплосети» г.Поворино | постоянно |
| 6 | Обеспечить наличие неснижаемого запаса материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | МУП «Теплосети» г.Поворино, ООО УК "Регион", ООО СУК "Регион-45", ООО "ГарантСтрой", ТСЖ «Пионер» | С 1 июня 2025 г по 31 мая 2026 г. |
| 7 | Проводить тренировочные занятия с целью отработки действий по ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях. | МУП «Теплосети» г.Поворино | В соответствии с утвержденным планом-графиком |
| 8 | Подготовить статистический отчет по форме 1-ЖКХ (зима), предоставлять в отдел строительства, связи, газификации, электроснабжения, транспорта и ЖКХ. - Предоставляется в министерство ЖКХ и Э ВО. | - Главы администраций городского и сельских поселений Поворинского муниципального района - Отдел ССГЭТ и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района. | Ежемесячно с 01.07.2025г. по 01.11.2026г. |
| 9 | Утвердить программу и создать комиссию по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг | Отдел ССГЭТ и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района. | до 15.08.2025 г. |
| 10 | Организовать проведение оценки готовности к отопительному периоду лиц, указанных в подпунктах 1.3-1.5. пункта 1 Правил и выдачу актов готовности | МУП «Теплосети» г.Поворино, отдел ССГЭТ и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района. | до 10.09.2025г. |
| 11 | Провести оценку готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации МУП «Теплосети» г.Поворино и выдачу акта готовности | Отдел ССГЭТ и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района | до 25.10.2025г. |
| 12 | Организовать работу по проведению проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов с предоставлением актов в отдел ССГЭТ и ЖКХ. | - ООО УК "Регион", ООО СУК "Регион-45", ООО "ГарантСтрой", ТСЖ «Пионер», главы администраций городского и сельских поселений Поворинского муниципального района: В.А.Буров, Ю.В.Селихов, Е.И. Перегудова, С.Ю.Петров, Е.Н. Конева. | До 10.09. 2025г. |
| 13 | Мониторинг задолженностей предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Отдел ССГЭТ и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района. | Ежемесячно по состоянию на 1-е число |
| 14 | Подготовить дороги местного значения, механизмы, автотранспорт, запасы песко-соляной смеси для зимней эксплуатации автомобильных дорог. | Главы администраций городского и сельских поселений Поворинского муниципального района | до 15.10.2025 г. |