АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 25.04.2024 г.  № 244-р

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Поворинского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 г.г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от  27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях организации своевременной подготовки к отопительному периоду 2024 - 2025 годов муниципальных образований Поворинского района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения:

- Создать рабочую группу по подготовке объектов    жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Поворинского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 г.г. (далее – рабочая группа)

- Утвердить  прилагаемый состав рабочей группы  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  Поворинского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 годов.

3. Рабочей группе:

3.1. В срок  до 16.05.2024г.  разработать и утвердить  план мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Поворинского муниципального района к отопительному периоду 2024-2025 г.г. с приложением пообъектного перечня мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения.

3.2. Обеспечить  реализацию  плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Поворинского муниципального района  к  отопительному периоду 2024-2025 годов.

4. Отделу строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ:

4.1. Провести мониторинг готовности поселений Поворинского муниципального района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2024-2025 годов.

4.2. В срок до 29.07.2024г. создать комиссию по проверке теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов с включением в них по согласованию специалистов Верхне-Донского управления Ростехнадзора и государственной жилищной инспекции Воронежской области.

4.3. Обеспечить выполнение требований   по готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов  в соответствии с приказом Минэнерго от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности к отопительному периоду» и получение паспортов готовности:

- потребителей тепловой энергии – до 01.09.2024 г.;

- теплоснабжающих и теплосетевых организаций – 01.10.2024 г.;

- Поворинского муниципального района – до 15.10.2024 г.

5. Руководителю  отдела по образованию и молодежной  политике (Чуфицкая Н.А.), руководителю отдела по культуре (Ерофеева А.В.), начальнику отдела по физической культуре и спорту (Чигарева А.П.):

5.1. В срок до 16.05.2024г. разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке подведомственных организаций  к работе в отопительный период  2024-2025 годов и предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ.

5.2. Провести осмотр скатных кровель подведомственных зданий и обеспечить их подготовку к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 и  в срок до 20.08.2024 г. предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального  района  информацию о выполнении мероприятий.

5.3. Обеспечить подготовку  подведомственных организаций  к работе в отопительный период 2024-2025 годов в соответствии с требованиями,  утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», и еженедельно каждую пятницу представлять отчет в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ.

5.4. Организовать работу по предоставлению в срок до 20.08.2024г. в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта,  и ЖКХ актов и паспортов готовности подведомственных объектов к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 годов.

6. Рекомендовать главам администраций поселений (Буров В.А., Селихов Ю.В., Перегудова Е.И., Петров С.Ю., Березина Е.А., Конева Е.Н.) и организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами:

6.1. Подготовить жилищный фонд (МКД) к эксплуатации в отопительный период 2024-2025 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170. В срок до 30.08.2024 г. предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального  района акты и паспорта готовности МКД.

6.2. Ежемесячно в период с 01.06.2024 г. по 01.11.2024 г. предоставлять рабочей группе информацию о результатах проведения запланированных работ по подготовке жилищного фонда к зиме, по состоянию на 1-е и 15-е число месяца, следующего за отчетным.

6.3. Провести осмотр скатных кровель МКД и обеспечить их подготовку к эксплуатации в отопительном периоде 2024-2025 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170, и  в срок до 30.08.2024 г. предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального  района  информацию о выполнении мероприятий.

6.4. Разработать план мероприятий по очистке придомовых территорий и скатных кровель многоквартирных домов от снега и наледи в целях предотвращения травматизма граждан в зимний период. План мероприятий в срок до 30.08.2024 г. предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района.

6.5. Организовать работу по проведению в срок до 10.09.2024г проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости - их очистки и (или) ремонта в установленном порядке.

7. Рекомендовать главам администраций городского поселения

г. Поворино и сельских поселений Поворинского муниципального района:

7.1.В срок до 16.05.2024 г. разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 годов  и предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ  администрации Поворинского муниципального района.

7.2. Обеспечить проведение работ по замене ветхих и аварийных инженерных сетей в объеме не менее 5% от общего числа изношенных  сетей.

7.3. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы на территории поселения и получение паспортов готовности указанных объектов к работе в отопительный период 2024-2025 годов.

7.4. Обеспечить предоставление в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении  статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

7.5. Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и внесению их в график регистрации прав государственной и муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы.  Отчет о проведенной работе до 8-го числа  месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в  отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ  администрации Поворинского муниципального района.

7.6. Не допускать появление задолженности по заработной плате  работникам жилищно-коммунальных и теплоэнергетических хозяйств.

7.7. Организовать работу теплоснабжающих, теплосетевых  организаций:

7.7.1. Обеспечить проверку выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, жилищного фонда и объектов социальной сферы. О ходе выполнения мероприятий еженедельно в период с мая по ноябрь 4года предоставлять в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района.

7.7.2. Обеспечить осуществление теплоснабжения населения и социальных объектов только организациями, имеющими необходимые лицензии.

7.7.3. В срок до 10.10.2024 г., совместно с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, произвести расчет показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения поселений в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

7.7.4. Провести проверку и обеспечить готовность автономных резервных источников электроснабжения, и в срок до 10.09.2024 г. предоставить в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ администрации Поворинского муниципального района  информацию об их техническом состоянии и о месте установки.

7.7.5. Принять меры по погашению теплоснабжающими и теплосетевыми организациями задолженности за потребленный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» и потребленную электроэнергию перед ПАО «ТНС энерго Воронеж».

7.7.6. В срок до 30.09.2024 года обеспечить полное погашение задолженности за газ и электрическую энергию, поставленные в отопительном сезоне 2023-2024 годов.

7.7.7. До 01.09.2024г. предоставить в министерство Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области документы для утверждения нормативов запасов топлива.

7.7.8. Обеспечить проверку качества строительства тепловых сетей , в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7.7.9. Создать обязательный резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах теплоэнергетического и жилищно-коммунального хозяйства.

7.7.10. Обеспечить проведение тренировок в соответствии с утвержденными планами, в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024 - 2025 годов, по ликвидации последствий авариных ситуаций на объектах теплоснабжения, предусмотрев отработку действий по ликвидации последствий аварий как на источниках теплоснабжения, так и на тепловых сетях. О ходе выполнения мероприятий до начала отопительного периода информировать отдел ССГЭТ и ЖКХ.

8. Рекомендовать предприятиям и организациям Поворинского муниципального района, имеющим РТХ (резервно-топливное хозяйство), согласно установленным топливным режимам, в срок до 15.09.2024г. обеспечить подготовку РТХ к работе в отопительном периоде 2024-2025 годов с накоплением нормативных запасов резервного топлива и проведением пробных пусков котельных на резервном топливе.

При введении в действие Графика перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании и аварийном газоснабжении предприятий в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2002 № 448 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», информацию о количестве резервного топлива предоставлять в отдел строительства, связи, газоснабжения, электроснабжения, транспорта и ЖКХ еженедельно.

9. Распоряжение администрации Поворинского муниципального района от 18.04.2023  г.  № 293-р «О  подготовке к отопительному периоду  2023-2024 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы» признать утратившим силу.

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации  Поворинского муниципального района Лебедева Е.А.

Глава  администрации

Поворинского  муниципального района                                            А.А. Леонов

|  | Утверждён распоряжением администрации Поворинского муниципального района от « 25 » апреля 2024г. № 244-р |
| --- | --- |

Состав

рабочей группы  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к отопительному периоду 2024-2025 годов

| - Лебедев Е.А. |  | - и.о. заместителя главы администрации Поворинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| - Антипов Г.А. | -начальник сектора по ГО ЧС и работе с правоохранительными органами; |  |
| - Чуфицкая Н.А. | -руководитель отдела по образованию и молодёжной политики; |  |
| - Медведева О.Ю. | - руководитель финансового отдела; |  |
| - Ерофеева А.В. | - - руководитель отдела по культуре; |  |
| - Чигарева А.П. | - - начальник отдела по физической культуре и спорту; |  |
| - Буров В.А.* | - - и.о. главы администрации городского поселения г. Поворино; |  |
| - Петров С.Ю.* | - - глава администрации Песковского сельского поселения; |  |
| - Чигарёв Д.В.* | - - глава администрации Мазурского сельского поселения; |  |
| Конева Е.Н.* | - - глава администрации Байчуровского сельского поселения; |  |
| - Гладун А.В.* | - -глава администрации Вихляевского сельского поселения |  |
| - Березина Е.А.* | - - глава администрации Добровольского сельского поселения; |  |
| - Перегудова Е. И.* | - - глава администрации Самодуровского сельского поселения; |  |
| - Селихов Ю.В.* | - - глава администрации Рождественского сельского поселения; |  |
| - Жидких В.И.* | - -глава администрации Октябрьского сельского поселения; |  |
| - Дидора Р.В.* | - - директор МУП «Теплосети» г. Поворино; |  |
| - Дашин Р.А.* - Саркисова Л.С. - ________________ - * - по согласованию | - - начальник филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Поворино; - - ведущий специалист отдела ССГЭТ и ЖКХ. |  |